UCHWAŁA Nr III/17/10

Rady Gminy Bojanów

z dnia 28 grudnia 2010 roku

w sprawie zmiany kwoty i zakresu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej, rozbudowa infrastruktury drogowej, oświatowej i kulturalnej na lata 2010 – 2012 w Gminie Bojanów”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych( Dz. U 249, poz. 2104 z 2005 roku) oraz art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę              o finansach publicznych( Dz. U z 2009 roku Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy Bojanów

uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się kwoty i zakres wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej, rozbudowa infrastruktury drogowej, oświatowej i kulturalnej na lata 2010 – 2012 w Gminie Bojanów”
 w następujący sposób:

- Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w m-ci Stany – zmniejsza się wydatki w roku 2010 z kwoty 15.229.095,00 zł do kwoty 13.639.141,00 zł w związku 
z przesunięciem zakończenia rzeczowego i finansowego na I kwartał 2011 r. oraz otrzymaniem płatności końcowej z Urzędu Marszałkowskiego w I kwartale 2011 roku,

- Budowa Sali sportowej w Przyszowie – przesuwa się realizację zadania z roku 2011 z kwoty 1.070.000,00 zł do kwoty 2.421.000,00 zł na rok 2012 z uwagi na zaplanowane inne zadania w budynkach szkół gminnych w roku 2011 r.,

- Przebudowa niezagospodarowanej części południowej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyszowie na przedszkole gminne – przenosi się częściową  realizację zadania z roku 2010 w kwocie 166.066,00 zł na rok 2011 w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót,

- Remont budynków po byłych szkołach na świetlice wiejskie w miejscowościach Laski i Cisów Las – następuje przesunięcie realizacji zadania z roku 2010 z kwoty 104.282,00 zł do kwoty 353.144,00 zł na rok 2011 w związku z przedłużającą się procedurą oceny wniosków w ramach PROW 2007- 2013,

- Budowa Centrum Rekreacyjnego w Stanach i Bojanowie na bazie byłego Parku Podworskiego – następuje przesunięcie realizacji zadania z roku 2010 w kwocie 40.260,00 zł na rok 2011 w związku z koniecznością wykonania dodatkowych uzgodnienie inwestycyjnych,

- Realizacja projektu Podkarpacki System e Administracji Publicznej PSeAP – następuje przesunięcie realizacji zadania z roku 2010 z kwotę 21.921,00 zł do kwoty 67.964,00 zł na rok 2011 w związku z wydłużeniem procedury konkursowej w Urzędzie Marszałkowskim.

§ 2

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmiany kwoty i zakresu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej, rozbudowa infrastruktury drogowej, oświatowej i kulturalnej na lata 2010 – 2012 w Gminie Bojanów” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń