UCHWAŁA  Nr XVIII/162/2005

Rady Gminy Bojanów

z dnia 26 sierpnia 2005 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Bojanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Bojanów

uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletni program inwestycyjny pod nazwą „Poprawa infrastruktury w gminie Bojanów”, jak załącznik Nr 1.

§ 2

Program obejmuje swoim zasięgiem zadania inwestycyjne realizowane przez gminę w latach 2005 – 2008.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisława Marut

Załącznik nr 1

do uchwały Nr XVIII/162/2005

Rady Gminy Bojanów

z dnia 26 sierpnia 2005 roku

program inwestycyjny pod nazwą „Poprawa infrastruktury w Gminie Bojanów”

- Cel programu:

  - Stworzenie warunków sprzyjających ochronie środowiska naturalnego poprzez budowę sieci wodociągowej.

  - Stworzenie warunków sprzyjających nowym inwestycjom poprzez polepszenie bazy oświatowej.

  - Ochrona wód gruntowych i podłączenie do kanalizacji gospodarstw mieszkańców gminy.

- Okres realizacji programu: lata 2005 – 2008

- Jednostka realizująca program: Urząd Gminy Bojanów.

- Zadania:

  - Dokończenie budowy sieci wodociągowej w Laskach, termin realizacji               2005 rok .

  - Dokończenie budowy przepompowni Korabina, termin realizacji 2005 rok.

  - Dokończenie realizacji inwestycji dotyczącej wykonania wodociągu             w gminie Bojanów:

- budowa sieci wodociągowej Przyszów – okres realizacji 2005 rok,

- budowa sieci wodociągowej w Bojanowie – okres realizacji 2005 rok,

- budowa sieci wodociągowej w Korabinie – okres realizacji 2006 rok,

- budowa sieci wodociągowej w Cisowym Lesie – okres realizacji 2006 rok,

- budowa sieci wodociągowej w Gwoźdźcu – okres realizacji  2006 rok.

  - Kontynuacja budowy szkoły podstawowej w Przyszowie – II etap –    okres realizacji 2005 – 2006.

  - Dokończenie budowy sali gimnastycznej w Maziarni – okres realizacji   2005 – 2006.

  - Budowa sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków:

- opracowanie  dokumentacji  budowy   kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów

do jednej oczyszczalni ścieków – okres realizacji 2006 rok,

- budowa oczyszczalni ścieków – okres realizacji 2007 rok,

- budowa sieci kanalizacji w Bojanowie – okres realizacji 2008 rok.