**Załącznik nr 12**

**UMOWA NR .......................**

zawarta w Bojanowie w dniu ………..2011 r. pomiędzy **Gminą Bojanów**,zwaną dalej w tekście niniejszej umowy **„Zamawiającym”** , reprezentowaną przez:

**1. Pana Sławomira Serafina – Wójta Gminy Bojanów**

przy kontrasygnacie

**2. Pani Janiny Lesiczka- Skarbnika Gminy**

a

**…………………** z siedzibą………………………………….wpisaną do………………………… posiadającą REGON……………….., NIP **…………………………..**, reprezentowaną przez ……………………………….. .

zwaną dalej **Wykonawcą**,

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

**§1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1.Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym (art.39 uPzp z dnia 29 stycznia 2004 r.- t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) z dn. ……........r. zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Realizację zadania pn. **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów”,** które obejmuje :

* Opracowanie dokumentacji projektowej
* Roboty budowlane w zakresie: masztów antenowych, sieci szkieletowej, węzłów dystrybucyjnych oraz warstwy dostępowej,
* Dostawę: wyposażenia głównego węzła dystrybucyjnego i Centrum Zarządzania siecią szerokopasmową; sprzętu komputerowego i wyposażenia,
* Usługi w zakresie: serwisowania i administrowania siecią szerokopasmową oraz serwis i utrzymanie sprzętu komputerowego; dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych i 20 jednostek podległych; szkolenia z podstaw obsługi komputera

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określają: program funkcjonalno-użytkowy, Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy.

3. Wykonawca wykona cały zakres przedmiotu Umowy na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU) – stanowiącego integralną część niniejszej umowy. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej terenu celem uzyskania wszystkich informacji koniecznych do zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z wytycznymi i procedurami przewidzianymi w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

5.Strony zgodnie stwierdzają, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci tytułu własności.

6.Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy na swój koszt Wykonawca.

7.Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2010r. Nr 243, poz.1623), ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń w tym m. in. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zm.) oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi.

**§2**

**CZĘŚCI SKŁADOWE UMOWY**

Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1. Oferta Wykonawcy.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia .

3. Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU).

5. Kosztorys ofertowy – zał. nr 2 do SIWZ.

6. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy.

**§3**

**TERMINY REALIZACJI UMOWY**

1. Termin wykonania dokumentacji projektowej – do dnia **30.06.2011**

2. Termin zakończenia budowy sieci bezprzewodowej – do dnia **30.11.2011 r.**

3. Termin dostawy sprzętu komputerowego – do dnia **30.11.2011 r.**

4. Organizacja szkoleń - w okresie **1.08.2011 – 30.11.2011**

5. Serwisowanie i utrzymywanie sieci szerokopasmowej oraz zestawów komputerowych –
 w okresie **1.01.2012 - 31.12.2014 r.**

6. Usługi dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych oraz jednostek podległych objętych projektem – w okresie **1.01.2012 – 31.12.2014 r.**

7. Termin zakończenia realizacji umowy ustala się na dzień: **31.12.2014 r.**

**§4**

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Przed rozpoczęciem przez Wykonawcę robót związanych z budową infrastruktury teletechnicznej bezpośrednio związanej z udostępnieniem Internetu Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w całości
w terminie do dnia......................
2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ........................... posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności ............................ Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. 2010 r.Nr 243, poz.1623 z późn. zm.).\*
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działalnością Wykonawcy u osób trzecich.

**§5**

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. Wykonawca wyznacza do realizacji przedmiotu niniejszej umowy następujący zespół osób:

– kierownik budowy: Pan(i) …..................................., posiadający(-a) uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno–budowlanej\*

– Pan(i) …..................................., posiadający(-a) uprawnienia budowlane o specjalności

telekomunikacyjnej\* bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),

1. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy winna być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego w postanowieniach SIWZ.
2. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1, powinna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy.
3. Wykonawca wykona cały zakres przedmiotu Umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym – stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie budowy oraz utrzymywać teren budowy w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, usuwać na swój koszt śmieci i odpady.
5. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się zasilić w energię elektryczną oraz w inne niezbędne media plac budowy wraz z montażem liczników, z także zobowiązuje się ponosić bieżące koszty zużycia wody i innych mediów , po wcześniejszym opomiarowaniu tych mediów.
6. Wykonawca każdorazowo będzie zawiadamiał Inspektora Nadzoru z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu lub zanikających.
7. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.
8. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich naradach koordynacyjnych oraz spotkaniach roboczych dotyczących realizacji projektu.
9. Pełnienie obowiązków wynikających z Umowy prowadzone będzie przez Wykonawcę we wszystkich miejscach do tego koniecznych, w oparciu o własny sprzęt (m.in. środki transportu) niezbędny do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z pracownikiem Zamawiającego sprawującym nadzór oraz koordynującym realizację projektu.
11. Wykonawca zobowiązany jest dostawy sprzętu komputerowego do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług dla podmiotów i gospodarstw
na zasadach i w terminie określonym w PFU.

**§6**

**NADZÓR AUTORSKI**

Wykonawca przedmiotu umowy zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa
w §3niniejszejumowy do zapewnienia nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji. Nadzór autorski pełniony będzie na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane art. 18 pkt. 3, na koszt Wykonawcy. Nadzór autorski obejmuje:

* 1. udział w spotkaniach koordynacyjnych z wykonawcami, zamawiającym oraz innymi stronami związanymi z realizacją inwestycji,
	2. wykonanie zamiennych rozwiązań projektowych umożliwiających rozwiązywanie problemów technicznych zgłaszanych przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru,
	3. rejestrowanie wszystkich zmian projektowych w celu wykonania dokumentacji powykonawczej,
	4. współpraca z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru w kontroli sprowadzanych do wbudowania materiałów i urządzeń w zakresie ich zgodności z dokumentacją projektową,
	5. udział w odbiorach technicznych i odbiorze końcowym inwestycji.

**§7**

**WYMOGI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW**

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy – Prawo budowlane, wymaganiom SIWZ oraz projektu budowlanego.
3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją.
4. Na żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań. Koszt wykonania tych badań obciąża Wykonawcę.

**§8**

**WYNAGRODZENIE WYKONAWCY**

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze SIWZ oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą.
2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą: netto................................ podatek VAT................... Ogółem brutto : ....................... (słownie:................)
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane
z wykonaniem przedmiotu Umowy opisanym w §1 oraz w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik do SIWZ.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wykonanie robót zamiennych w ramach ustalonego ofertą zakresu robót po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym i podpisaniu stosownego Protokołu konieczności wykonania tych robót.
5. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub nieprzewidzianych, wynagrodzenie
o którym mowa w ust. 2 nie ulegnie zmianie.
6. Za roboty budowlane, dostawy i usługi będące przedmiotem umowy, a nie zrealizowane przez Wykonawcę, wynagrodzenie nie przysługuje.
7. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP ……………………. .

**§9**

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego tj. kwotę ............................... w następującej formie: ...................................................................
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (gotówkowe) Wykonawca wpłaca na rachunek Zamawiającego : …...............................................................................
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa ust.1 zostanie zwrócone w następujący sposób:

a) 70 % zabezpieczenia w ciągu 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane – protokół końcowy, rozliczenie wykonawcy,

b) 30 % zabezpieczenia w terminie do 15 dni po upływie okresu zakończenia rękojmi za wady.

**§10**

**KARY UMOWNE ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY**

1. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy (poszczególnych części) w terminach określonych
w §10umowyw wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego w umowie brutto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,4% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

1. Zamawiającemu, oprócz wyżej wymienionych kar umownych przysługuje również prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

**§11**

**ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Strony ustalają następującą procedurę odbioru poszczególnych elementów zamówienia:

1. W zakresie prac projektowych: po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z pkt. II ust. 3 PFU i przekazaniu Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z oświadczeniem o kompletności dokumentacji projektowej.
2. W zakresie robót budowlanych:
* Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru.
* Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę, potwierdzonej przez inspektora nadzoru.
* Do odbioru końcowego robót Wykonawca przedstawi: protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, protokoły badań i sprawdzeń.
* Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy może wstrzymać podpisanie protokołu końcowego odbioru. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia

- jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie.

1. W zakresie dostawy sprzętu komputerowego: po dostarczeniu przez Wykonawcę kompletnego sprzętu o parametrach technicznych zgodnych z zapisami PFU w miejsca wskazane przez Zamawiającego wraz z niezbędnymi dokumentami (instrukcjami, gwarancjami) po podpisaniu protokołu odbioru.
2. W zakresie realizacji usług: na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę protokołów m.in. z przeprowadzonych szkoleń, usług serwisowania, naprawy sprzętu.

**§12**

**RĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI**

1. Strony postanawiają, iż okres gwarancji i rękojmi wynosi:

a/ na budowę infrastruktury teletechnicznej bezpośrednio związanej z udostępnieniem internetu - 3 lata licząc od dnia zakończenia budowy

b/ na dostawę i instalację zestawów komputerowych opisanych w PFU – 5 lat licząc od dnia dostawy sprzętu

1. Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2. Pisemna gwarancja udzielona zostanie po zakończeniu robót.

**§13**

**ROZLICZENIA**

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot odbioru odbędzie się na podstawie faktur przejściowych wystawionych na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego stanowiącego załącznik do umowy, i dotyczących robót wykonanych w tym okresie, po podpisaniu protokołu odbioru tych robót, usług przez inspektora nadzoru, zamawiającego oraz wykonawcę. Rozliczenie za przedmiot odbioru robót budowlanych zawiera również koszt wykonanych w tym zakresie prac projektowych z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz pełnej obsługi geodezyjnej.
2. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót i usług oraz ich bezusterkowym odbiorze.
3. Rozliczenie dostaw sprzętu komputerowego wraz z jego instalacją nastąpi zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym i protokołem odbioru.
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 21 dni od daty ich doręczenia wraz
z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień w którym kwota zobowiązania obciążyła rachunek bankowy Zamawiającego.
5. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

**§14**

**PODWYKONAWCY**

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że Wykonawca wskazał w ofercie przetargowej te części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie
z załącznikiem n do SIWZ. Jakość prac wykonanych przez Podwykonawców nie może być niższa niż robót wykonywanych przez Wykonawcę, za jakość tę odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie wymienionymi w ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.
4. Zamawiający nie będzie związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale może skorzystać ze wszystkich praw nabytych w stosunku do nich przez Wykonawcę. Wykonawca będzie pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części zamówienia.
5. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przed złożeniem kolejnej faktury zaświadczenia potwierdzonego przez podwykonawców o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonany przez podwykonawców zakres prac w przypadku, gdy będzie to wynikało z harmonogramu prac,
a dotyczyło poprzedniej faktury. Brak takiego zaświadczenia spowoduje wstrzymanie wypłaty należności wykonawcy lub zamawiający przejmie dług od wykonawcy i przekaże środki na konto podwykonawcy. Wielkość długu zostanie potrącona z faktury wykonawcy. Zapis ten stosuje się do podwykonawców wskazanych przez wykonawcę w ofercie przetargowej.

**§15.**

**ZMIANA UMOWY**

Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.2.

Dopuszczalne są następujące przypadki zmiany i warunki zmiany treści umowy:

2.1 zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe lub podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie

2.2. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:

 a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży
w interesie Zamawiającego,

 b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót lub spełnienie wymogów technologicznych udokumentowanych w dzienniku budowy

d) konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz

f) przedłużające się procedury administracyjne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy

2.3. zmiana wynagrodzenia za realizację zadań objętych niniejszą umową w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu dopuszczalne są na następujących warunkach

- pkt. 2.1. – zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększenia ceny

- pkt.2.2.lit.a – w zakresie uzasadnionego Interesu Zamawiającego

- pkt. 2.2.lit.b – o czas działania siły wyższej oraz niezbędny do usunięcia skutków tego działania

- pkt.2.2.lit.c – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych

- pkt.2.2.lit.d, e – o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnień, badań lub ekspertyz

- pkt.2.2. lit. f, g, h – o czas przedłużenia się procedur administracyjnych

- pkt.2.3.- w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w granicach tej zmiany.

4.Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

**§ 16.**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1.W sprawach, których nie reguluje treść niniejszej umowy zastosowanie mają przepisy ustawy
o zamówieniach publicznych i odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2**.**Wszelkie spory, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo i miejscowo dal siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

3.Dokonanie cesji (przelewu) wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego

4.Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

5**.**Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**