SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA             "SZKOŁA PODSTAWOWA W MIEJSCOWOŚCI PRZYSZÓW ZAPUŚCIE"

1. NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

## Urząd Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony, którego wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamόwienia jest wykonanie robót budowlanych w szkole podstawowej w miejscowości Przyszów Zapuście.

  - Określenie przedmiotu zamówienia:

"SZKOŁA PODSTAWOWA W MIEJSCOWOŚCI PRZYSZÓW ZAPUŚCIE"

Zakres robόt:

- Roboty murarskie i izolacje,

- stolarka i ślusarka wewnętrzna,

- tynki wewnętrzne,

- posadzki z izolacjami,

- roboty elektryczne,

- instalacja wentylacji,

- instalacja wody zimnej i ciepłej,

- instalacja centralnego ogrzewania,

- kanalizacja sanitarna.

b) Miejsce lokalizacji przedmiotu zamówienia: Przyszów

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- INFORMACJA  O  PRZEWIDYWANYCH  ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

- OPIS SPOSOBU I WARUNKÓW PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji zamówienia :

- zakończenie  - 30.10.2006 r..

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

Przed przygotowaniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji w terenie oraz zapoznać się z projektem budowlano - wykonawczym , aby zdobyć wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.

Wykonawcy, ktόrzy nie zostali wykluczeni z udziału w przetargu ,      zostaną dopuszczeni do szczegόłowego rozpatrzenia ofert jeśli spełnią następujące warunki:

  - wykonali w okresie ostatnich 5 lat (2001-2005) a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krόtszy- to w tym okresie ,co najmniej 3 zadań tożsamych lub zbliżonych do przedmiotu zamówienia o wartości powyżej  500 000 zł każde,  co winni potwierdzić dokumentami o ich należytym wykonaniu

  - znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamόwienia tj: posiadać własne środki obrotowe lub zdolność kredytową zapewniającą realizację            zamόwienia w wysokości min. 400 000 zł.

  - posiadają kadrę techniczną z uprawnieniami i kwalifikacjami ze wszystkich branż, które wystąpią przy realizacji przedmiotu zamówienia , tj. ogólnobudowlana, elektryczna, instalacja wodno-kanalizacyjna i CO, natomiast w przypadku zatrudnienia innych osób lub podmiotów, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotowego zamówienia winien podać dane na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności

  - być uprawnionym do występowania w obrocie prawnym

  - udzielą Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane w wymiarze 3 lat, licząc od daty odbioru końcowego

  - zaakceptują warunki i pozostałe zapisy umieszczone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji

  - nie są wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie    art. 24 ust.1 i 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

  - treść złożonej przez nich oferty będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

9.   WYMAGANE  DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WARUNKÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO UDZIAŁU W NINIEJSZYM POSTEPOWANIU:

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do realizacji zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej "ustawą", zamawiający żąda aby wykonawca dołączył do oferty, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty :

    - oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ( 3 ustawy z dnia 29.01.2004 – Prawo zamówień publicznych i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 powołanej powyżej ustawy;

    - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie ( kadra techniczna ) posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia ( wykaz kadry i ksero co najmniej jednego uprawnień z poszczególnych branż) – wzór formularza jest załączony do SIWZ;

    - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia wyposażenia sprzętowego, jakie posiada wykonawca - wzór formularza jest załączony do SIWZ, w przypadku braku potrzebnego sprzętu należy podać źródło pozyskania i przedłożyć umowę najmu;

    - wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - wzór formularza jest załączony do SIWZ;

    - wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (minimum trzech zadań o wartości każde powyżej 500 000 zł, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, wzór formularza jest załączony do SIWZ;

    - informację banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości minimum       400 000  zł lub zapewnienie udzielenia przez ten bank kredytu na realizację zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym w kwocie  min. 400 000 złotych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 100 000 zł.

    - oświadczenie o akceptacji warunków umieszczonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji oraz jej pozostałych zapisów

10.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ

I DOKUMENTÓW:

Zamawiający będzie porozumiewał się z wykonawcami pisemnie lub za pomocą faksu. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesyłane faksem winny być również niezwłocznie przekazywane pisemnie.

11. KONTAKT Z OFERENTAMI:

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktu z oferentami wyznaczony został :

Janusz Żołyniak tel. 015 8708326......................................................................

12. WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości      15 000 zł ( słownie : piętnaście tysięcy  złotych 0/100 ), do dnia 19.07.2006 r, godz.09.00 (za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na rachunek zamawiającego), w formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy – Prawo zamówień publicznych tj. pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca winien przelać na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli O/Bojanów Nr 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003

Dowόd wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.

Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

13. TERMIN ZWIAZANIA OFERENTA OFERTĄ:

Termin związania oferenta złożoną ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Oferent, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

  - Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

  - Oferta powinna być napisana pismem maszynowym i podpisana przez osobę (osoby ) uprawnione do występowania w imieniu oferenta

  - Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

  - Wykonawcy powinni przedstawić swoje oferty zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego.

  - Koperta powinna być oznaczona napisem o treści: „Przetarg nieograniczony  SZKOŁA PODSTAWOWA W MIEJSCOWOŚCI PRZYSZÓW  ZAPUŚCIE”

opieczętowana oraz powinna być na niej podana nazwa i adres oferenta.

  - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. pod warunkiem że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu.

15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Oferty należy składać w terminie do dnia 19.07.2006 r. do godziny 09.00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 5 pokój nr 13

- Oferty złożone po terminie będą zwrócone bez ich otwierania wykonawcom po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

c) Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.07.2006r. o godzinie 09.30 w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 5, pok. nr 9a Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele oferentów.

16.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

Cenę oferty należy określić na podstawie kosztorysu ofertowego obliczonego według przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji. Dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarze należy podać swoją cenę jednostkową oraz jej pełną kalkulację. Wartość robót powinna być iloczynem ilości robót określonej w przedmiarze i podanej cenie jednostkowej.

17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM, A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń prowadzonych między nim, a wykonawcą w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem przetargowym prowadzone będą w złotych.

8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

- Cena         –   100 %

Przy kryterium cena oceniana jest wysokość kwoty ofertowej (w skali 0 - 100 punktów ), przy czym 100 pkt otrzymuje cena najniższa, pozostałe wyższe ceny ofertowe otrzymują proporcjonalnie mniej punktów. Następnie ilość punktów mnoży się przez współczynnik procentowy dla tego kryterium tj.100%, czyli 1,0.

19. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający poinformuje odrębnie wykonawcę pisemnie o dokładnym terminie i miejscu, w które winien wykonawca przybyć w celu podpisania umowy i ustali z nim formę i tryb wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Przed zawarciem umowy wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w złożonej przez niego ofercie. Zabezpieczenie to może być wniesione w jednej z następujących form : pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczednościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

21.  WZÓR UMOWY

Zamawiający zawrze z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Wykonawca winien złożyć oświadczenie o całkowitej akceptacji warunków oraz innych zapisów w niej zawartych.

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 09.02.2004r. Nr 19 , poz. 177 z zmianami)

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- podstawowa dokumentacja techniczna

- przedmiar robót

- formularz ofertowy / wzór/ , który należy wypełnić i dołączyć do oferty

- wzór umowy

- wzory dokumentów 1-5.

Zatwierdzam:

#### Pieczęć oferenta

Nazwa i adres

GMINA

BOJANÓW

ul. PARKOWA 5

## OFERTA

Na;  SZKOŁA PODSTAWOWA W MIEJSCOWOŚCI PRZYSZÓW ZAPUŚCIE

- Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za kwotę:

netto  ............……............. zł.

brutto.....……..................... zł.

słownie brutto..................................................................................................... zł.

- Termin realizacji zamówienia do 30.10.2006 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Warunkami Uczestnictwa                            w postępowaniu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia           ....................... r.

- Oświadczamy, że przedstawiony w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu                      i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- Wymagane zaświadczenia

- Wymagane oświadczenia

Podpis

upełnomocnionego przedstawiciela oferenta

*niepotrzebne skreślić.

### Umowa 0812/5/../06

Zawarta w dniu  ...................  roku w Bojanowie pomiędzy

Gminą Bojanów reprezentowaną przez:

Wójta Gminy  - Zygmunta Grzywacza

zwanym dalej "Zamawiającym"

a  ..........................................................  reprentowanym przez :.................., prowadzącym działalność budowlaną zarejestrowaną w dniu........... . pod nr .............. pod firmą .................wykonawcą"

o treści następującej:

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych oraz następstwem wyboru przez 
Zamawiającego oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym nr .........

§ 1

  - Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie "............................................." obejmujące n/w zakres robót zgodnie z projektem technicznym i przedmiarem robót

przekazanym oferentom, w tym również Wykonawcy przez Zamawiającego:

Zakres robόt:

.....................................................................................

2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z treścią umowy i zakresem robót wymienionym w § 1 ust. 1 i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym również prawa budowlanego.

§ 2

1.      Wykonawca oświadcza, że zlecony w  § 1 zakres robót wykona osobiście.

.

§ 3

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1. Termin rozpoczęcia :  ..............

2.  Termin zakończenia: .............

§ 4

- Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy, zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, w kwocie ...................... zł. brutto ( słownie; ........................................  brutto)

- Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 20% uprzedniego zamówienia to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty dodatkowe, w oparciu o pisemne zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, jakie obowiązują przy wykonaniu przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień  uzupełniających , o których mowa w Art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamόwień Publicznych

§ 5

- Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia ....................

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie .................. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126)

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ............................................................. .

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zapewnienie należytego ładu i porządku,

- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz właściwego stanu technicznego robót, maszyn i urządzeń,

- uporządkowanie terenu po zakończonych robotach,

- ubezpieczenie na swój koszt budowy - robót i urządzeń od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych,

- naprawienie na swój koszt szkód powstałych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- wykonanie siłami własnymi całego zakresu robót,

- zabezpieczenie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym również - transportu, sprzętu ochrony osobistej, narzędzi, telefonu itp.

§ 7

Ponadto Wykonawca przejmuje na siebie obowiązki:

- Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu materiałów własnych,

- Na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą,

- Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych,

- Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających.

§ 8

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie obowiązków określonych w niniejszej umowie wobec Zamawiającego jak również wobec osób trzecich, którym wyrządził szkodę.

§ 9

- Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z wykonywaniem umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dn.  27.04.2001 r.

o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z póź. zmianami).

§ 10

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat licząc od daty bezusterkowego odbioru, a w przypadku usterek od daty protokołu stwierdzającego ich usunięcie.

- Udzielenie gwarancji nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi, której obowiązywanie strony ustalają na okres 3 lat.

§ 11

Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi:

- fakturą końcową, wystawioną po końcowym bezusterkowym odbiorze robót

- ustala się termin zapłaty faktury 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

- płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ...............................

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 12

Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy

- w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi na wykonane roboty, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad

- w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Niezależnie od kar umownych Strony zastrzegają prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zapłata kar z tytułu odstąpienia od umowy nie niweczy roszczeń Zamawiającego o pozostałe kary.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia n/umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu.

§ 14

1.  Poza wypadkami wynikającymi w treści tytułu XV K.C. Zamawiającemu przysługuje

prawo odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub ich nie kontynuuje bez uzasadnionych przyczyn, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego.

2.  W przypadkach odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcę obciążają

następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca

nie odpowiada obowiązany jest dokonać odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty

wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia.

§ 15

      - Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego, Wykonawca składa zabezpieczenie należytego wykonania  umowy stanowiące  5%  wartości ustalonego wynagrodzenia za przedmiot umowy w formie  gwarancji  ubezpieczeniowych udzielonych przez ................................................................................................

- gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu ...................................  na kwotę ............ zł. stanowiącą 100% zabezpieczenia ważna jest do .................................

- Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek .............. na kwotę ............ zł. stanowiącą 30% zabezpieczenia ważna jest .............................

- Zabezpieczenie zostanie zwolnione odpowiednio 70 % wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni po wykonaniu całości przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 30 % wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

§ 16

Spory wynikłe na tle niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu właściwego rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego a w sprawach procesowych przepisy postępowania cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o odpadach.

§ 18

Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez Niego upoważnionej.

§ 19

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostają u Zamawiającego.

§ 20

Integralną częścią umowy są:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA: 			 			ZAMAWIAJĄCY:

1. .......................................					1. ......................................

ZAŁĄCZNIK NR 1

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa oferenta  ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Adres oferenta    ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Numer telefonu  .......................................... Numer fax .............................................................

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia.

| Rodzaj robót | Wartość | Czas realizacji | Miejsce robót |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rozp. | Zak. |  |

Podpisano

.............................................

(upoważniony przedstawiciel)

ZAŁĄCZNIK NR 2

PERSONEL

Nazwa oferenta  ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Adres oferenta    ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Numer telefonu  .......................................... Numer fax .............................................................

| Nazwisko i imię | Wykształcenie | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Opis uprawnień, doświadczeń (techniczne i kierownicze) |
| --- | --- | --- | --- |

Podpisano

.............................................

(upoważniony przedstawiciel)

ZAŁĄCZNIK NR 3

PODWYKONAWCY

Nazwa oferenta  ...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Adres oferenta    ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Numer telefonu  .......................................... Numer fax .............................................................

| Lp. | Nazwa i adres podwykonawcy | Rodzaj powierzonej części zamówienia | Wartość powierzonej części zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

Wartość zamówienia: ...........................................

# Podpis podwykonawcy  					Podpis oferenta

.............................................				.......................................................

# Załącznik nr 4

Pieczęć oferenta

## Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na ......................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................. oświadczam, że:

- jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prac i czynności,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym     i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

      - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust 1 pkt 1 i 2;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust 3;

- nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

3.  Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne z zastrzeżeniem art. 92 ust 1 pkt 3.

- Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

........................................., dn. .................... 			....................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

# Załącznik nr 5

Oświadczenie

Przystepując do udziału w postępowaniu o zamowienie publiczne na ........................................

.......................................................................................................................................................

oświadczam, że zapoznalem się z projektem technicznym, placem budowy i nie wnoszę uwag.

......................................................, dnia.................................

..........................................................................